Filip Florek, Mateusz Kanoza, Łukasz Potoczny, Maciej Sroczek

**ZPI**

**Aplikacja mobilna dla entuzjastów piłki nożnej**

**Harmonogram Prac**

|  |  |
| --- | --- |
| Data | Cele |
| 04.03.2020 | Dokument wizji, harmonogram prac |
| 11.03.2020 | Model domenowy, specyfikacja wymagań |
| 18.03.2020 | Prototyp interfejsu |
| 25.03.2020 | Schemat bazy danych |
| 01.04.2020 | Implementacja interfejsu |
| 08.04.2020 | Implementacja interfejsu |
| 15.04.2020 | Implementacja funkcjonalności |
| 22.04.2020 | Implementacja funkcjonalności, autentykacja |
| 29.04.2020 | Połączenie z bazą danych |
| 06.05.2020 | Połączenie z bazą danych |
| 13.05.2020 | Testy, deploy |
| 20.05.2020 | Instrukcja instalacji aplikacji, skrócona instrukcja obsługi |
| 27.05.2020 | Dokumentacja końcowa |
| 03.06.2020 | Rezerwa |